АДМИНИСТРАЦИЯ

СТОРОЖЕВСКОГО 1-ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2025 года № 14

с. Сторожевое 1-е

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Сторожевского 1-го сельского поселения на 2025-2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация Сторожевского 1-го сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Сторожевского 1-го сельского поселения на 2025-2027 годы» согласно приложению.

2. Ежегодно при формировании проекта бюджета Сторожевского 1-го сельского поселения предусматривать средства на реализацию мероприятий Программы.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Сторожевского 1-го сельского поселения на 2025-2027 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

4. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сторожевского 1-го сельского поселения                                 Г.Н. Турищев

Приложение

к постановлению администрации Сторожевского 1-го сельского поселения от 21.03.2025 г. № 14

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Сторожевского 1-го сельского поселения

на 2025-2027 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Сторожевского 1-го сельского поселения на 2025-2027 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Сторожевского 1-го сельского поселения на 2025 -2027 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р; - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в РФ»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; - СНиП 23-101 «Проектирование тепловой защиты зданий»; - Устав Сторожевского 1-го сельского поселения. |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Сторожевского 1-го сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Сторожевского 1-го сельского поселения |
| Исполнители мероприятий Программы: | Администрация Сторожевского 1-го сельского поселения |
| Основные цели Программы | - улучшение качества жизни и благосостояния населения Сторожевского 1-го сельского поселения; - совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - широкая пропаганда энергосбережения; - повышение эффективности использования энергетических ресурсов Сторожевского 1-го сельского поселения; - снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за энергетические ресурсы. |
| Основные задачи Программы | - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации; - экономия топливно-энергетических ресурсов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - организация ведения топливно-энергетических балансов; - снижение затрат на оплату энергетических ресурсов. |
| Сроки реализации Программы | 2025 – 2027 годы |
| Структура Программы | - паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Сторожевского 1-го сельского поселения на 2025-2027 годы»; - Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами; - Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели; - Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение; - Раздел 4. Нормативное обеспечение; - Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль над ходом реализации Программы; - Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы. - Приложение 1: Система программных мероприятий |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2025 – 2027 годах – 163,8 тыс. руб., из них: - средства областного бюджета – 69,8 тыс.руб., в том числе по годам: 2025 – 24,8 тыс.руб.; 2026 – 22,5 тыс.руб.; 2027 – 22,5 тыс.руб.; - средства местного бюджета – 94,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2025 – 94,0 тыс.руб.; 2026 – 0 тыс.руб.; 2027 – 0 тыс.руб. Бюджетные ассигнования подлежат ежегодной корректировке с учетом объемов финансирования и возможностей средств бюджета поселения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение энергозатрат и повышение эффективности за счет замены неэффективных ламп внутреннего освещения на энергоэкономичные. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Мониторинг реализации Программы осуществляет исполнительный орган муниципального образования - Администрация Сторожевского 1-го сельского поселения. |

ВВЕДЕНИЕ

Программа разработана на основе Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон); Указа Президента Российской Федерации от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

В Программе нашли отражение основные направления сокращения нерационального использования энергетических ресурсов, выработанные как директивными документами, так и практикой реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, сложившейся в стране.

Программа декларирует цели и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности, исходя из приоритетов социально-экономического развития района.

При этом Программа содержит:

1. Комплекс энергосберегающих мероприятий по каждому подразделу;

2. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы;

3. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы;

4. Систему организации контроля исполнения Программы;

5. Оценку экономической эффективности реализации Программы.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат на потребляемую электроэнергию.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Сторожевского 1-го сельского поселения.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели.

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Сторожевском 1-ом сельском поселении за счет снижения к 2027 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 10 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органу местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.1 Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок.

2.2. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

2.3. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2027 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Программа реализуется в 2025-2027 годах.

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы

Одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Сторожевском 1-ом сельском поселении является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Основными потребителями электроэнергии в Сторожевском 1-ом сельском поселении являются: осветительные приборы, оргтехника, системы уличного освещения.

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

- пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

Общий объем финансирования Программы составляет 163,8 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением о местном бюджете.

Основу финансирования Программы составляют средства местного бюджета.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели Программы.

Раздел 4. Нормативное обеспечение

Развитие нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в Сторожевском 1-ом сельском поселении обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ, и призвано обеспечить проведение политики энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории поселения.

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в поселении являются:

- совершенствование полномочий органов исполнительной власти в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий по энергетической эффективности и энергосбережению.

Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.

Руководителем Программы является Администрация Сторожевского 1-го сельского поселения, которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 05.04. 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

оценку эффективности результатов реализации Программы.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает муниципальный заказчик Программы и вносит соответствующий проект постановления Администрации Сторожевского 1-го сельского поселения в соответствии с Регламентом Администрации Сторожевского 1-го сельского поселения.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации Сторожевского 1-го сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета Сторожевского 1-го сельского поселения.

Общие целевые показатели и индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы:

| №п\п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории поселения | % | 100 | 100 | 100 |

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Сторожевского 1-го сельского поселения на 2025-2027 годы»

(наименование программы)

на _______________ 20_____ года

Наименование организации_____________________________________________________________

| № | Наименование | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | мероприятия программы |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | Ед.изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по мероприятиям |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | х |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |

Руководитель (уполномоченное лицо)   _________________      __________________      ___________________________

(должность)                       (подпись)                           (расшифровка подписи)

«_____»______________20___г.

Раздел 6. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- снижения затрат на энергопотребление Администрацией Сторожевского 1-го сельского поселения в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Приложение 1

К муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

на территории Сторожевского 1-го сельского

поселения на 2025-2027 годы»

СИСТЕМА

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории

Сторожевского 1-го сельского поселения на 2025-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финансирования | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| 1 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Администрация Сторожевского 1-го сельского поселения | Не требуется финансирование |  |  |  |  |  |
| 2 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Администрация Сторожевского 1-го сельского поселения | Не требуется финансирование |  |  |  |  |  |
| 3 | Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам | Администрация Сторожевского 1-го сельского поселения | Не требуется финансирование |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). | Администрация Сторожевского 1-го сельского поселения | Бюджет Сторожевского 1-го сельского поселения | 305,5 | 221,3 | 42,1 | 42,1 | Уменьшение потребления электроэнергии на освещение на 40-60 % |
|  | Проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов (марка прибора, дата установки, сроки проверки, потребность в установке) | Администрация Сторожевского 1-го сельского поселения | Не требуется финансирование |  |  |  |  |  |
|  | Осуществлять проверку работы приборов учета и состояние отопительной систем, своевременно принимать меры по устранению неполадок | Руководители подведомственных организаций | Не требуется финансирование |  |  |  |  |  |
|  | Контроль за расходованием электроэнергии, не допускать не целевого использования элекроэнергии. | Руководители подведомственных организаций | Не требуется финансирование |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдать график светового режима в помещениях и на территориях учреждений | Руководители подведомственных организаций | Не требуется финансирование |  |  |  |  |  |
|  | Проведение вторичного энергетического аудита, оформление энергетического паспорта | Руководители подведомственных организаций | Бюджет Сторожевского 1-го сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Утепление контура здания | Руководители подведомственных организаций | Бюджет Сторожевского 1-го сельского поселения |  |  |  |  | Уменьшение расхода тепловой энергии |
|  | Замена окон | Руководители подведомственных организаций | Бюджет Сторожевского 1-го сельского поселения |  |  |  |  | Уменьшение расхода тепловой энергии |
|  | Замена устаревшей электропроводки | Руководители подведомственных организаций | Бюджет Сторожевского 1-го сельского поселения |  |  |  |  | Уменьшение потери электоэнергии |